Bölüm 7. Bütçe Gerçekleme Analizi

Proje kapsamında Adıyaman görev dronu, İHA ve İKA sistemleri için satın alınmış, tedarik edilmesi planlanan veya kurum envanterinden bedelsiz sağlanan malzeme, ekipman ve bileşenlerin bütçe üzerindeki etkisi bu bölümde değerlendirilmiştir. Analiz kapsamında her bir kalemin miktarı, birim maliyeti veya referans değeri, toplam maliyeti ve tedarik durumu belirlenmiş; nakdi satın alma, planlanan tedarik ve bedelsiz tedarik kalemleri birbirinden ayrıştırılmıştır. Planlanan ve gerçekleşen maliyet karşılaştırması, yalnızca fiili maliyet verisi bulunan kalemler üzerinden gerçekleştirilmiş; henüz satın alma veya üretim süreci tamamlanmamış İHA ve İKA bileşenleri planlanan maliyet kapsamında değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım ile proje bütçesinden gerçekleşen nakdi harcamaların, kurum tarafından sağlanan ayni katkılardan ve henüz gerçekleşmemiş maliyetlerden bağımsız olarak izlenmesi amaçlanmıştır.

7.1 Nihai BOM ve Tedarik Durumu

7.1.1 Adıyaman Görev Dronu BOM ve Tedarik Durumu

Adıyaman yarışma görevinde kullanılan çok rotorlu görev dronuna ait yapısal, tahrik, güç, uçuş kontrol, haberleşme, görüntüleme, merkezi işlem ve yer destek ekipmanları bu başlık altında bütünleşik olarak değerlendirilmiştir. Sistem bileşenlerinin bir bölümü proje bütçesinden satın alınmış, bir bölümü ise kurum tarafından bedelsiz olarak sağlanmıştır. Paket olarak satın alınan aviyonik bileşenlerde paket toplam bedeli esas alınmış ve paket içeriği ayrıca gösterilmiştir. Kurum tarafından bedelsiz sağlanan ekipmanlar için ise proje bütçesinden herhangi bir nakdi harcama oluşmamış; kurum tarafından iletilen listedeki bedeller yalnızca ekipmanların referans ekonomik değeri olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 7.1. Adıyaman Görev Dronu Nihai BOM ve Tedarik Durumu

| Alt Sistem | Malzeme / Bileşen | Marka / Model / Tanım | Miktar | Birim Fiyat / Referans Değer (TL) | Planlanan / Referans Toplam Değer (TL) | Gerçekleşen Nakdi Maliyet (TL) | Tedarik Durumu | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aviyonik ve Haberleşme | Aviyonik ekipman paketi | PM06 V2 + Pixhawk 6C + 433 MHz Telemetri + M9N GPS | 1 paket | 39.050,00 | - | 39.050,00 | Satın Alındı | Paket içeriği Tablo 7.2’de ayrıntılandırılmıştır. |
| Görüntüleme ve Stabilizasyon | 2 eksenli hafif fırçasız gimbal | Motorbit, DJI ve GoPro uyumlu | 1 | 4.880,40 | - | 4.880,40 | Satın Alındı | Görüntüleme sisteminin mekanik stabilizasyonunda kullanılmaktadır. |
| Görüntüleme | Kamera | IMX219-77, 79,3° FOV | 1 | 1.234,80 | - | 1.234,80 | Satın Alındı | Görev görüntülerinin alınmasında kullanılmaktadır. |
| Merkezi İşlem | Gömülü yapay zekâ bilgisayarı | NVIDIA Jetson Xavier NX Developer Kit | 1 | — | — | 0,00 | Okul Envanteri / Bedelsiz | Proje bütçesinden satın alınmamıştır. |
| Yapısal Sistem | Drone gövdesi / frame | S500 Drone Frame | 1 adet | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | Kurum tarafından bedelsiz sağlandı | Proje bütçesine nakdi etkisi yoktur. |
| Güç Sistemi | Ana batarya | 4S Batarya – model bilgisi paylaşılmamıştır | 2 adet | 3.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | Kurum tarafından bedelsiz sağlandı | Proje bütçesine nakdi etkisi yoktur. |
| Tahrik Kontrol | Elektronik hız kontrolcüsü | 40A Brushless ESC | 4 adet | 697,50 | 2.790,00 | 0,00 | Kurum tarafından bedelsiz sağlandı | Dört motorun hız kontrolünde kullanılmaktadır. |
| Güç / Kablolama | Güç kablosu | 12AWG siyah ve kırmızı silikon kablo | 2 m | 293,00 | 586,00 | 0,00 | Kurum tarafından bedelsiz sağlandı | Güç dağıtım bağlantılarında kullanılmaktadır. |
| Güç / Bağlantı | Motor–ESC konnektörü | 3,5 mm Bullet Konnektör | 12 adet | 3,75 | 45,00 | 0,00 | Kurum tarafından bedelsiz sağlandı | Motor ve ESC elektriksel bağlantılarında kullanılmaktadır. |
| Tahrik | Pervane | 9047 Drone Pervanesi Seti, CW/CCW | 2 takım | 235,00 | 470,00 | 0,00 | Kurum tarafından bedelsiz sağlandı | CW/CCW tahrik konfigürasyonu için kullanılmaktadır. |
| Tahrik | Fırçasız motor | X2216 1400KV Brushless Drone Motoru | 4 adet | 1.276,00 | 5.104,00 | 0,00 | Kurum tarafından bedelsiz sağlandı | Dört rotorlu tahrik sisteminin ana motorlarıdır. |
| Manuel Kontrol / Haberleşme | RC kumanda ve alıcı | FlySky FS-i6X, 10 Kanal, 2.4 GHz + Alıcı | 1 adet | 5.650,00 | 5.650,00 | 0,00 | Kurum tarafından bedelsiz sağlandı | Manuel kontrol ve emniyet amaçlı RC bağlantısında kullanılmaktadır. |
| Yer Destek / Enerji | Batarya şarj cihazı | iMAX B6AC, dahili adaptörlü LiXX/NiXX/Pb, 80 W | 1 adet | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | Kurum tarafından bedelsiz sağlandı | Araç üzerinde taşınmayan yer destek ekipmanıdır. |

Proje bütçesinden gerçekleştirilen satın almaların toplam nakdi maliyeti 45.165,20 TL’dir. Kurum tarafından bedelsiz sağlanan ekipmanların toplam referans ekonomik değeri 27.145,00 TL olup, bu kalemler için proje bütçesinden herhangi bir ödeme gerçekleştirilmediğinden gerçekleşen nakdi maliyetleri 0,00 TL olarak değerlendirilmiştir. Bedelsiz sağlanan ekipmanların referans değerleri gerçekleşen harcama toplamına dahil edilmemiştir. Birden fazla adet içeren kalemlerin birim referans değerleri, ilgili satır toplamının miktara bölünmesiyle hesaplanmıştır.

Tablo 7.2. Aviyonik Ekipman Paketi İçeriği

| No | Paket İçeriği | Model / Tanım | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Güç modülü | PM06 V2 Power Module 14S Version | 1 |
| 2 | Otopilot | Pixhawk 6C | 1 |
| 3 | Telemetri birimi | 433 MHz telemetri | 1 |
| 4 | GPS modülü | M9N GPS | 1 |

Adıyaman görev dronunun tedarik yapısı incelendiğinde, sistem bileşenlerinin proje bütçesinden gerçekleştirilen satın almalar ile kurum tarafından bedelsiz sağlanan ekipmanlardan oluştuğu görülmektedir. Proje bütçesinden temin edilen aviyonik ekipman paketi, gimbal ve kamera için toplam 45.165,20 TL nakdi harcama gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık S500 gövde, 4S bataryalar, ESC’ler, güç kablolaması ve konnektörleri, 9047 pervane setleri, X2216 motorlar, FlySky kumanda/alıcı sistemi ve iMAX B6AC şarj cihazından oluşan kurum kaynaklı ekipman grubunun 27.145,00 TL referans değeri bulunmasına rağmen proje bütçesine nakdi maliyeti 0,00 TL’dir. NVIDIA Jetson Xavier NX Developer Kit de okul envanterinden sağlanmış olup proje bütçesinden satın alınmamıştır. Böylece ayni olarak sağlanan ekipmanların ekonomik değeri ile proje bütçesinden gerçekleşen nakdi harcama birbirinden ayrı olarak izlenmiştir.

7.1.2 İHA Nihai BOM ve Tedarik Durumu

İHA’nın nihai tasarımında yer alan ve tedarik/üretimi planlanan aviyonik, görev bilgisayarı, algılama, seyrüsefer, tahrik, güç ve görev mekanizmasına ait bileşenler, nihai CAD montajı ve takımın güncel İHA tasarım arşivi esas alınarak belirlenmiştir.

Tablo 7.3 İHA Nihai BOM ve Tedarik Durumu

| Alt Sistem | Malzeme / Bileşen | Nihai Tanım / Model | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Planlanan Toplam Maliyet (TL) | Gerçekleşen Maliyet (TL) | Tedarik Durumu | Fiyat Niteliği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uçuş Kontrol | Otopilot sistemi | Pixhawk Cube Orange+ (IMU V8) Standard Set – ADS-B Carrier Board | 1 | 45.326,21 | 45.326,21 | - | Satın Alınmadı | Planlanan tedarik fiyatı |
| Merkezi İşlem | Gömülü görev bilgisayarı | NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB Developer Kit | 1 | 53.284,97 | 53.284,97 | - | Satın Alınmadı | Planlanan tedarik fiyatı |
| Termal Yönetim | Jetson soğutma sistemi | Jetson Orin Nano Developer Kit entegre heatsink/fan | 1 | 0,00 | 0,00 | - | Kit İçeriğine Dahil | Ayrı satın alınmayacak |
| Görüntüleme | Kamera | IMX219-77 Kamera – Sony IMX219, 8 MP, 79.3° FOV | 1 | 1.234,80 | 1.234,80 | 1234,80 | Mevcut / Satın Alındı | Gerçekleşen satın alma bedeli |
| Seyrüsefer / Konumlandırma | GNSS/RTK birimi | Holybro H-RTK F9P Rover Lite – SKU12017, GPS1 10-Pin | 1 | 19.200,00 | 19.200,00 | - | Satın Alınmadı | Güncel tedarik fiyatı |
| Tahrik | Elektronik hız kontrolcüsü | T-MOTOR FLAME 80A 12S V2.0 ESC | 1 | 8.680,81 | 8.680,81 | - | Satın Alınmadı | Güncel tedarik fiyatı |
| Tahrik | Elektrik motoru | T-MOTOR AT4120 Long Shaft 560KV | 1 | 9.100,80 | 9.100,80 | - | Satın Alınmadı | Güncel tedarik fiyatı |
| Tahrik | Pervane | T-MOTOR TF16×8 Glider & UAV Folding Propeller, Polymer+CF | 1 | 1.971,97 | 1.971,97 | - | Satın Alınmadı | Güncel tedarik fiyatı |
| Uçuş Kontrol / Aktüatör | Kontrol yüzeyi servosu | Hitec D954SW 32-bit Digital Wide Voltage Servo | 4 | 5.615,34 | 22.461,36 | - | Satın Alınmadı / Stok Kontrolü Gerekli | Güncel liste fiyatı |
| Güç Sistemi | Ana batarya | GAONENG GNB 6S 22.2V 8000mAh 70C LiPo, XT90 | 1 | ≈7.177,05 | ≈7.177,05 | - | Satın Alınmadı | Üretici USD fiyatından yaklaşık TL karşılığı |
| Güç Yönetimi | Yüksek akım güç modülü | Holybro PM07 Power Module 14S | 1 | 7.120,00 | 7.120,00 | - | Satın Alınmadı | Güncel tedarik fiyatı |
| Güç Yönetimi | Jetson DC-DC dönüştürücü | MATEKSYS BEC12S-PRO – 9–55V giriş, 12V/5A çıkış | 1 | 4.590,00 | 4.590,00 | - | Satın Alınmadı | Güncel tedarik fiyatı |
| Güç Yönetimi | Servo güç regülatörü | Hobbywing UBEC 25A HV – 3S–18S, ayarlanabilir 5.2/6/7.4/8.4V | 1 | 5.950,00 | 5.950,00 | - | Satın Alınmadı | Güncel tedarik fiyatı |
| Güç / Kablolama | Ana güç kablolama ve konnektör seti | XT90-S Anti-Spark + 10AWG silikon güç kablosu | 1 set | ≈900,00 | ≈900,00 | - | Satın Alınmadı | Tahmini sarf maliyeti |
| Görev Mekanizması | Paraşüt bırakma mekanizması | Takım tasarımı Parachute Release | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 | - | Üretilecek | Tahmini imalat maliyeti |
| Güç / Mekanik Entegrasyon | Batarya taşıyıcı | Takım tasarımı Battery Tray | 1 | 900,00 | 900,00 | - | Üretilecek | Tahmini imalat maliyeti |
|  |  | TOPLAM İHA BOM BİLEŞEN DEĞERİ |  |  | ≈189.647,97 TL |  |  |  |

İHA’ya ait nihai BOM incelendiğinde bütçenin önemli bölümünün uçuş kontrol sistemi, merkezi işlem birimi, tahrik sistemi, seyrüsefer ekipmanları ve güç yönetimi bileşenlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Hazır ticari ürün olarak temin edilecek bileşenlerin yanında, paraşüt bırakma mekanizması ve batarya taşıyıcı gibi takım tasarımı parçalar için ayrı üretim maliyetleri öngörülmüştür. Daha önce Adıyaman görev dronu kapsamında satın alınmış olan IMX219-77 kamera, nihai İHA sisteminde yeniden kullanılacağından proje toplam gerçekleşen maliyetinin hesaplanmasında ikinci kez harcama olarak değerlendirilmemelidir. Satın alınmamış kalemlere ait tutarlar planlanan tedarik maliyetlerini, satın alınmış kalemler ise gerçekleşen satın alma maliyetlerini temsil etmektedir.

İHA Özel Üretim Bileşenleri Tahmini İmalat Maliyetleri

Nihai İHA tasarımında hazır ticari ürün olarak tedarik edilmeyecek bazı takım tasarımı bileşenler için tahmini üretim maliyetleri ayrıca değerlendirilmiştir. Bu maliyetler; kullanılacak hammadde, üretim yöntemi, bağlantı elemanları ve gerekli yardımcı donanımlar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Tablo 7.4. İHA Özel Üretim Bileşenleri Tahmini İmalat Maliyetleri

| Bileşen | Varsayılan Üretim Yöntemi | Tahmini Üretim Maliyeti |
| --- | --- | --- |
| Parachute Release | 3D baskı/CNC küçük mekanik parçalar + bağlantı elemanları + basit servo/aktüatör entegrasyonu | 1.750,00 TL |
| Battery Tray | 1,5–2 mm alüminyum levha, lazer/CNC kesim + büküm + bağlantı elemanları | 900,00 TL |
|  | Toplam Tahmini İmalat Maliyeti | 2.650,00 TL |

Paraşüt bırakma mekanizması ve batarya taşıyıcı, nihai İHA geometrisine ve araç üzerindeki yerleşim gereksinimlerine bağlı olarak takım tarafından üretilecek özel bileşenlerdir. Bu nedenle söz konusu kalemler için hazır ürün satış fiyatı yerine tahmini imalat maliyeti kullanılmıştır. Belirlenen 2.650,00 TL, henüz üretim faaliyeti gerçekleştirilmediğinden planlanan imalat maliyeti niteliğindedir. Bu bileşenler için mevcut aşamada gerçekleşen imalat maliyeti oluşmamıştır.

7.1.3 İKA Nihai BOM ve Tedarik Durumu

İKA’ya ait nihai BOM; aracın güncel CAD montajı ve nihai malzeme mimarisi esas alınarak oluşturulmuştur. BOM kapsamına merkezi işlem, algılama ve konumlandırma, tahrik, güç ve elektronik entegrasyon bileşenlerinin yanı sıra aracın üretilebilmesi ve bütünleşik olarak çalıştırılabilmesi için gerekli şasi ve süspansiyon elemanları, yapısal koruma parçaları, elektronik montaj elemanları, titreşim izolasyon bileşenleri ve bağlantı elemanları da dahil edilmiştir. Böylece yalnızca elektronik donanımların değil, nihai İKA konfigürasyonunun gerçekleştirilmesi için maliyet oluşturan tüm temel malzeme ve bileşenlerin bütçe içerisinde izlenmesi amaçlanmıştır. Nihai malzeme mimarisinde ana şasi, motor ve süspansiyon bağlantıları, taban koruması, elektronik bağlantı parçaları ve sensör izolasyon elemanları için kullanılacak malzemeler ayrıca tanımlanmıştır.

BOM kalemleri ilgili alt sistemler altında sınıflandırılmış; her bileşen için teknik tanım, miktar, maliyet ve tedarik durumu ayrı olarak gösterilmiştir. Ticari bileşenlerde güncel tedarik bedelleri, takım tarafından üretilecek özel parçalarda ise planlanan imalat maliyetleri esas alınmıştır.

Tablo 7.5. İKA Nihai BOM ve Tedarik Durumu

| Alt Sistem | Malzeme / Bileşen | Nihai Tanım / Model | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Planlanan Toplam Maliyet (TL) | Gerçekleşen Maliyet (TL) | Tedarik Durumu | Fiyat Niteliği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merkezi İşlem | Gömülü görev bilgisayarı | NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit 8GB – 945-13766-0005-000 | 1 | 29.341,20 | 29.341,20 | - | Satın Alınacak | Güncel satış fiyatı |
| Veri Depolama | NVMe SSD | 500GB Gen4 NVMe SSD | 1 | 5.880,00 | 5.880,00 | - | Satın Alınacak | Güncel satış fiyatı |
| Görüntüleme | Kamera | Raspberry Pi Camera Module V2 – Sony IMX219, 8 MP | 1 | 2.034,11 | 2.034,11 | - | Satın Alınacak | Güncel satış fiyatı |
| Görüntüleme / Bağlantı | Kamera FFC kablosu | 22-pin ↔ 15-pin Camera FPC, 200 mm | 1 | 84,27 | 84,27 | - | Satın Alınacak | Güncel satış fiyatı |
| Çevresel Algılama | 2D LiDAR | SLAMTEC RPLIDAR C1, 360°, 12 m | 1 | 4.473,91 | 4.473,91 | - | Satın Alınacak | Güncel satış fiyatı |
| Hareket / Yönelim | IMU | Bosch BNO055 tabanlı 9DOF IMU Modülü | 1 | 746,93 | 746,93 | - | Satın Alınacak | Güncel satış fiyatı |
| Konumlandırma | GNSS + pusula | Beitian BN-880 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou + Compass | 1 | 5.800,00 | 5.800,00 | - | Satın Alınacak | Güncel satış fiyatı |
| Tahrik Kontrol | Motor sürücü | Basicmicro RoboClaw 2×15A Dual Channel Motor Controller | 2 | 6.467,41 | 12.934,82 | - | Satın Alınacak / yerel stok bekleniyor | Güncel liste fiyatı + KDV |
| Tahrik | Enkoderli DC redüktörlü motor | Pololu #4693 – 50:1 Metal Gearmotor 37Dx70L, 24V, 64 CPR Encoder | 4 | ≈2.955,68 | ≈11.822,72 | - | Satın Alınacak / yurt dışı | Üretici fiyatı kur çevrimi |
| Güç Sistemi | Ana batarya | GAONENG GNB 6S 22.2V 8000mAh 70C, XT90 | 1 | ≈7.177,05 | ≈7.177,05 | - | Satın Alınacak / yurt dışı | Üretici fiyatı kur çevrimi |
| Güç Yönetimi | Jetson DC-DC dönüştürücü | MATEKSYS BEC12S-PRO – 9–55V giriş, 12V/5A çıkış | 1 | 4.590,00 | 4.590,00 | - | Satın Alınacak | Güncel satış fiyatı |
| Güç Güvenliği | Ana akü kesici | AKSA 12/24V 100A Ana Akü Devre Kesici | 1 | 393,30 | 393,30 | - | Satın Alınacak | Güncel satış fiyatı |
| Güç Dağıtımı | Sigorta dağıtım kutusu | AKSA 6’lı Standart Bıçak Sigorta Kutusu, 12/24V | 1 | 237,60 | 237,60 | - | Satın Alınacak | Güncel satış fiyatı |
| Güç Güvenliği | Hat sigortaları | Uygun akım değerlerinde otomotiv tipi bıçak sigorta seti | 1 set | ≈200,00 | ≈200,00 | - | Satın Alınacak | Planlama tahmini |
| Güç / Kablolama | Ana güç kablo ve konnektörleri | 10AWG silikon kablo + XT90/XT90-S + terminal/pabuç seti | 1 set | ≈1.000,00 | ≈1.000,00 | - | Satın Alınacak | Planlama tahmini |
| Sinyal / Entegrasyon | Veri ve sensör kablo seti | UART/I²C/encoder/JST/terminal bağlantıları | 1 set | ≈500,00 | ≈500,00 | - | Satın Alınacak | Planlama tahmini |
| Şasi | Ana şasi profilleri | Al 6061-T6, 20×20 mm profil | 1 takım | ≈2.500,00 | ≈2.500,00 | - | Üretilecek / Tedarik Edilecek | Tahmini imalat bütçesi |
| Tahrik / Mekanik | Motor bağlantı plakaları | Al 7075-T6, CNC işleme | 4 | ≈625,00 | ≈2.500,00 | - | Üretilecek | Tahmini imalat bütçesi |
| Süspansiyon | Kontrol kolları / taşıyıcılar | Al 7075-T6, CAD’e uygun CNC üretim | 4 | ≈625,00 | ≈2.500,00 | - | Üretilecek | Tahmini imalat bütçesi |
| Süspansiyon | Amortisör gövdeleri / bağlantıları | Al 7075-T6 | 4 | ≈625,00 | ≈2.500,00 | - | Üretilecek | Tahmini imalat bütçesi |
| Süspansiyon | Elastomer süspansiyon elemanı | TPU 95A, 3D baskı – CAD Spring_FL parçaları | 4 | ≈300,00 | ≈1.200,00 | - | Üretilecek | Tahmini imalat bütçesi |
| Tahrik / Mekanik | Arazi tekerleği | CAD’e uygun yaklaşık 112×40 mm tekerlek | 4 | ≈800,00 | ≈3.200,00 | - | Üretilecek / Tedarik Edilecek | Tahmini imalat bütçesi |
| Tahrik / Mekanik | Tekerlek göbeği / aks bağlantısı | Al 7075-T6, 6 mm motor mili uyumlu | 4 | ≈600,00 | ≈2.400,00 | - | Üretilecek | Tahmini imalat bütçesi |
| Yapısal Koruma | Taban koruma plakası | Al 5052-H32, 1.5–2 mm | 1 | ≈1.500,00 | ≈1.500,00 | - | Üretilecek | Tahmini imalat bütçesi |
| Yapısal Koruma | Üst elektronik koruma kapağı | CFRP kompozit | 1 | ≈2.500,00 | ≈2.500,00 | - | Üretilecek | Tahmini imalat bütçesi |
| Elektronik Entegrasyon | Elektronik taşıyıcı plaka | Al 5052-H32, yaklaşık 240×180×2 mm | 1 | ≈900,00 | ≈900,00 | - | Üretilecek | Mühendislik seçimi / tahmini imalat |
| Sensör Entegrasyonu | LiDAR montaj plakaları | PETG-CF / PA-CF, CAD’deki 4 adet LiDAR Plate | 4 | ≈175,00 | ≈700,00 | - | Üretilecek | Tahmini imalat bütçesi |
| Elektronik Entegrasyon | Elektronik braket / bağlantı parçaları | PETG-CF / PA-CF, 3D baskı | 1 takım | ≈500,00 | ≈500,00 | - | Üretilecek | Tahmini imalat bütçesi |
| Sensör Entegrasyonu | Titreşim izolatörü | TPU 95A – LiDAR/IMU izolasyonu | 1 takım | ≈500,00 | ≈500,00 | - | Üretilecek | Tahmini imalat bütçesi |
| Mekanik Entegrasyon | Civata ve somunlar | A2-70 paslanmaz; kritik noktalarda 10.9 çelik | 1 takım | ≈700,00 | ≈700,00 | - | Satın Alınacak | Planlama tahmini |
| Mekanik Entegrasyon | T-somun seti | Çelik, 20×20 profil uyumlu | 1 takım | ≈350,00 | ≈350,00 | - | Satın Alınacak | Planlama tahmini |
| Mekanik Entegrasyon | Pul seti | Paslanmaz çelik | 1 takım | ≈150,00 | ≈150,00 | - | Satın Alınacak | Planlama tahmini |
|  |  | TAHMİNİ İKA BOM TOPLAMI |  |  | ≈111.815,91 TL | - |  |  |

Ticari elektronik bileşenlerin birim fiyatları 10.09.2026 tarihinde erişilen güncel tedarikçi/üretici fiyatları esas alınarak belirlenmiştir. Yurt dışı kaynaklı kalemlerde TL karşılıkları güncel kur üzerinden yaklaşık olarak hesaplanmış olup kargo ve ithalat giderleri ayrıca değerlendirilecektir. Takım tarafından üretilecek mekanik ve yapısal bileşenlerin bedelleri ise nihai CAD geometrisi, belirtilen malzeme ve üretim yöntemi esas alınarak oluşturulan tahmini imalat bütçelerini ifade etmektedir. Gerçekleşen satın alma ve üretim giderleri elde edildiğinde bu değerler planlanan–gerçekleşen maliyet karşılaştırması kapsamında güncellenecektir.

İKA BOM’unun maliyet dağılımında başlıca yükü merkezi işlem ve algılama donanımları ile tahrik sistemi oluşturmaktadır. Güç dağıtımı, kablolama, bağlantı elemanları ve sensör montaj bileşenlerinin de BOM’a dahil edilmesiyle, aracın yalnızca ana donanımları değil, sistem bütünlüğünü sağlayan yardımcı entegrasyon kalemleri de bütçe kapsamında değerlendirilmiştir.

İKA Özel Üretim Bileşenleri Tahmini İmalat Maliyetleri

İKA’nın nihai CAD geometrisine özel olarak tasarlanan yapısal, süspansiyon, sensör montaj ve elektronik entegrasyon parçalarının önemli bir bölümü hazır ticari ürün olarak temin edilmeyecek, takım tasarımına uygun şekilde üretilecektir. Bu nedenle söz konusu bileşenlerin bütçe karşılıkları belirlenirken yalnızca hammadde bedeli değil; gerekli CNC işleme, profil kesme ve delme, lazer kesim ve büküm, kompozit üretim, 3D baskı ve yardımcı bağlantı elemanları da dikkate alınmıştır. Tahmini imalat maliyetleri, nihai tasarımda belirtilen malzeme ve üretim yöntemleri esas alınarak bütçe planlaması amacıyla oluşturulmuştur.

Tablo 7.6. İKA Özel Üretim Bileşenleri Tahmini İmalat Maliyetleri

| Bileşen | Nihai Malzeme | Üretim Yöntemi | Miktar / Takım | Tahmini Birim / Takım Maliyeti (TL) | Tahmini Toplam Maliyet (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ana şasi profilleri | Al 6061-T6, 20×20 mm | Profil kesme + delme + montaj hazırlığı | 1 takım | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Motor bağlantı plakaları | Al 7075-T6 | CNC işleme | 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| Süspansiyon kolları / taşıyıcıları | Al 7075-T6 | CNC işleme | 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| Amortisör gövdeleri / bağlantı parçaları | Al 7075-T6 | CNC işleme | 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| Süspansiyon elastomer elemanları | TPU 95A | 3D baskı | 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| Arazi tekerlekleri | CAD geometrisine uygun malzeme | 3D baskı / uygun imalat yöntemi | 4 | 800,00 | 3.200,00 |
| Tekerlek göbeği / aks bağlantıları | Al 7075-T6 | CNC işleme | 4 | 600,00 | 2.400,00 |
| Taban koruma plakası | Al 5052-H32, 1,5–2 mm | Lazer/CNC kesim + büküm | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Üst elektronik koruma | CFRP | Kompozit kesim / şekillendirme | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Elektronik taşıyıcı plaka | Alüminyum levha | Lazer/CNC kesim + delme | 1 | 900,00 | 900,00 |
| LiDAR montaj plakaları | PETG-CF / PA-CF | 3D baskı | 4 | 175,00 | 700,00 |
| Elektronik braket ve bağlantı parçaları | PETG-CF / PA-CF | 3D baskı | 1 takım | 500,00 | 500,00 |
| Sensör titreşim izolatörleri | TPU 95A | 3D baskı | 1 takım | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | Toplam Tahmini İmalat Maliyeti | 23.400,00 TL |

İKA’ya ait özel üretim bileşenleri için hesaplanan 23.400,00 TL, mevcut CAD geometrisi, malzeme tercihleri ve öngörülen imalat yöntemleri üzerinden oluşturulmuş planlanan imalat maliyetidir. Özel üretim faaliyetleri henüz gerçekleştirilmediğinden bu kalemler için gerçekleşen imalat maliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu tutar bütçe analizinde gerçekleşen harcama olarak değil, planlanan üretim maliyeti olarak sınıflandırılmıştır.

## 7.2 Planlanan ve Gerçekleşen Maliyet Karşılaştırması

Planlanan ve gerçekleşen maliyetlerin kalem bazındaki karşılaştırması, ilgili sistemlerin nihai BOM tablolarında doğrudan gösterilmiştir. Adıyaman görev dronunda proje bütçesinden satın alınan kalemler için gerçekleşen nakdi maliyetler, kurum tarafından bedelsiz sağlanan kalemler için ise 0,00 TL gerçekleşen maliyet değeri belirtilmiştir. Nihai İHA ve İKA sistemlerinde henüz tedarik veya üretim faaliyeti gerçekleştirilmediğinden, bu kalemlerde planlanan maliyetler verilmiş ve gerçekleşen maliyet alanları boş bırakılmıştır. Böylece tüm malzeme ve ekipman kalemleri için planlanan ve gerçekleşen maliyet durumu aynı BOM yapısı içerisinde karşılaştırmalı ve izlenebilir biçimde sunulmuştur.

## 7.3 Toplam Bütçe Gerçekleşme Durumu

Proje bütçesinin mevcut gerçekleşme düzeyi, yalnızca proje bütçesinden fiilen gerçekleştirilen nakdi harcamalar esas alınarak hesaplanmıştır. Kurum tarafından bedelsiz sağlanan ekipmanların referans değerleri nakdi bütçe kullanımına dahil edilmemiştir. Toplam bütçe, gerçekleşen harcama ve kullanılabilir bütçe bakiyesi Tablo 7.8’de sunulmuştur.

Tablo 7.8. Toplam Bütçe Gerçekleşme Durumu

| Bütçe Göstergesi | Tutar (TL) | Toplam Bütçeye Oranı |
| --- | --- | --- |
| Toplam nakdi bütçe | 62.500,00 | %100,00 |
| Gerçekleşen nakdi harcama | 45.165,20 | %72,26 |
| Kullanılabilir bütçe bakiyesi | 17.334,80 | %27,74 |

Bütçe gerçekleşme oranı, projenin mevcut aşamasında nakdi kaynağın önemli bölümünün kullanıldığını göstermektedir. Kullanılabilir bütçe bakiyesi ise henüz tamamlanmamış nihai sistem tedarikleri ve proje kapsamında gerçekleştirilecek diğer faaliyetler için mevcut finansal kaynağı oluşturmaktadır.

7.4 Bütçenin Ana Kalemlere Göre Dağılımı

Mevcut bütçe dağılımı, proje bütçesinden fiilen gerçekleştirilen satın alma işlemleri ana harcama grupları altında sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Nihai İHA ve İKA sistemlerine ait planlanan maliyetler henüz nakdi harcamaya dönüşmediğinden, bu bölümde yalnızca mevcut bütçe kullanımı ve kalan bütçe bakiyesi dikkate alınmıştır. Bu kapsamda bütçe; aviyonik ve haberleşme, görüntüleme ve stabilizasyon ile kullanılabilir bütçe bakiyesi olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir.

Tablo 7.9. Mevcut Bütçenin Ana Kalemlere Göre Dağılımı

| Ana Bütçe Kalemi | Tutar (TL) | Toplam Bütçedeki Payı | Gerçekleşen Harcamadaki Payı |
| --- | --- | --- | --- |
| Aviyonik ve Haberleşme | 39.050,00 | %62,48 | %86,46 |
| Görüntüleme ve Stabilizasyon | 6.115,20 | %9,78 | %13,54 |
| Kullanılabilir Bütçe Bakiyesi | 17.334,80 | %27,74 | — |
| Toplam Bütçe | 62.500,00 | %100,00 | — |

Ana kalem bazındaki dağılım, mevcut nakdi harcamaların ağırlıklı olarak aviyonik ve haberleşme altyapısında yoğunlaştığını göstermektedir. Görüntüleme ve stabilizasyon ekipmanları gerçekleşen harcamaların ikinci ana grubunu oluşturmaktadır. Kullanılabilir bütçe bakiyesi ise henüz harcamaya dönüşmemiş proje kaynağını temsil etmektedir. Kurum tarafından bedelsiz sağlanan ekipmanlar nakdi bütçe hareketi oluşturmadığından bu dağılıma dahil edilmemiştir.

7.5 Harcanmamış Bütçenin Kullanım Planı

Mevcut bütçeden kullanılabilir durumda kalan kaynak, nihai İHA ve İKA sistemlerinin henüz tamamlanmamış donanım tedariki, üretim ve entegrasyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla korunmaktadır. Projenin bir sonraki değerlendirme aşamasına geçmesi ve ek bütçe desteğinin sağlanması durumunda, mevcut bütçe bakiyesinin yeni sağlanacak kaynakla birlikte kullanılarak nihai BOM’larda yer alan ancak henüz tedarik edilmemiş veya üretilmemiş bileşenlerin tamamlanması planlanmaktadır.

Bütçe kullanımında öncelik; araçların görev icrası için zorunlu olan uçuş ve hareket kontrolü, merkezi işlem, algılama ve konumlandırma, tahrik, güç yönetimi ve sistem entegrasyonu bileşenlerine verilecektir. Ana sistem bileşenlerinin tedarik edilmesinin ardından gerekli kablo, konnektör, bağlantı elemanları, özel üretim parçaları ve entegrasyon sarfları tamamlanarak İHA ve İKA’nın nihai sistem konfigürasyonuna ulaştırılması hedeflenmektedir.

Tablo 7.10. Kullanılabilir Bütçenin Planlanan Kullanım Alanları

| Kullanım Alanı | Planlanan Amaç | Öncelik |
| --- | --- | --- |
| Nihai İHA bileşenleri | Nihai BOM’da yer alan ve henüz tedarik edilmemiş uçuş kontrolü, işlem, seyrüsefer, tahrik ve güç bileşenlerinin tamamlanması | Yüksek |
| Nihai İKA bileşenleri | Nihai BOM’da yer alan işlem, algılama, konumlandırma, tahrik ve güç bileşenlerinin tamamlanması | Yüksek |
| Özel üretim bileşenleri | İHA ve İKA’ya ait takım tasarımı mekanik ve yapısal parçaların üretiminin gerçekleştirilmesi | Yüksek |
| Sistem entegrasyonu | Kablo, konnektör, bağlantı elemanı, güç dağıtımı ve montaj için gerekli yardımcı bileşenlerin temini | Orta |
| Test ve doğrulama ihtiyaçları | Nihai entegrasyon sonrasında gerekli test ve doğrulama faaliyetlerinde kullanılacak sarf ve yardımcı ekipmanların temini | Orta |

Kullanılabilir bütçe için mevcut aşamada kalem bazında sabit bir harcama dağılımı yapılmamıştır. Kaynağın, projenin bir sonraki aşamasında sağlanabilecek ek bütçe ile birlikte değerlendirilerek öncelikle nihai İHA ve İKA BOM’larındaki eksik tedarik ve üretim kalemlerinin tamamlanmasında kullanılması öngörülmektedir. Böylece bütçe kullanımının doğrudan sistemlerin nihai konfigürasyona ulaştırılmasına ve görev hazırlığının tamamlanmasına yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

7.6 Planlanan–Gerçekleşen Bütçe Sapma Analizi

Nihai İHA ve İKA sistemlerinde henüz fiili tedarik ve üretim maliyeti oluşmadığından, planlanan maliyetlere ilişkin sayısal sapma oranı hesaplanmamıştır. BOM toplamlarının mevcut kullanılabilir bütçeyi aşması bir satın alma maliyet aşımını değil, nihai sistemlerin tamamlanması için gerekli finansman ihtiyacını göstermektedir. Adıyaman görev dronunda gerçekleşen satın alma bedelleri bulunmakla birlikte aynı kalemlere ait önceden tanımlanmış karşılaştırılabilir bir maliyet referansı bulunmadığından yüzde sapma hesabı yapılmamıştır. Bedelsiz sağlanan ekipmanlar ise nakdi maliyet sapması yerine ayni katkı kapsamında değerlendirilmiştir.